|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Иркутская область  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Мамско-Чуйского района**  **666811, п. Мама,**  **ул. Советская, 10**  **тел./факс: 8 (395 69) 2-18-85**  **e-mail:** [**adm\_mo\_mama@mail.ru**](mailto:adm_mo_mama@mail.ru)  *от 06.07.2020 г. № 01-24/1186-1*  *на №\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | Главам городских поселений  Мамско-Чуйского района |

О предоставлении иных МБТ на

восстановление мемориалов

Уважаемые коллеги!

Постановлением администрации Мамско-Чуйского района от 15 мая 2020 года № 59 утвержден порядок отбора городских поселений Мамско-Чуйского района по реализации мероприятий на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и разработана «дорожная карта» по реализации мероприятий на восстановление мемориальных комплексов.

Прошу обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки.

Приложение : на 1 л в 1 экз.

Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района А.Б. Сергей

Исп.

М.В.Дерябина

8(39569) 2-18 -85

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

По реализации мероприятий

на восстановление мемориальных сооружений и объектов,

увековечивающих память погибших при защите Отечества

до 15 мая 2020 года администрации Мамско-Чуйского района разработать порядок отбора городских поселений Мамско-Чуйского района по реализации мероприятий на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

до 30 июня 2020 года городским поселениям заключить соглашение с администрацией Мамско-Чуйского района;

до 01 июля 2020 года обеспечить фото-фиксацию объектов до проведения работ;

до 31 августа 2020 года завершить проведение конкурсных процедур и заключить контракты с подрядными организациями;

до 30 сентября 2020 года завершить мероприятия по восстановлению мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и предоставить в администрацию района итоговые отчеты с фотографиями и описаниями выполненных работ;